บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1

วันที่  13  ธันวาคม  2562  เวลา  09.30 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

................................................................................

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการสภาฯ : 	บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิก อบต. เขาค้อเข้าร่วมประชุม มีสมาชิก

เข้าร่วม 33 คนครับ

ระเบียบวาระที่ 1 	เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

รองประธานสภา 	ในวันนี้ท่านประธานสภาขออนุญาตลาป่วย ผมรองประธานสภาฯขออนุญาตทำหน้าที่

ประธานสภาฯแทนครับ

ระเบียบวาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา		เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานตรวจ		ขอให้แก้ไขรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆครับ บางครั้งไม่มีอะไร

มติที่ประชุม		เห็นชอบ 32 คน

ไม่เห็นชอบ –

งดออกเสียง 1

ระเบียบวาระที่ 3	ญัตติเสนอเพื่อทราบ

3.1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น. และคณะกรรมการบริหารท้องถิ่นพร้อมทั่งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนบริการท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วินาทีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี

ละครั้งหรือภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-2-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

-3-

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด

สารบัญ

หน้า

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ                                      ๑

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4 อบต.เขาค้อ         ๒

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4 อบต.เขาค้อ

การนำไปปฏิบัติเปรียบเทียบโครงการตามแผนฯ                                                          ๓

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4 อบต.เขาค้อ ตามผลสัมฤทธิ์       ๔

การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖2 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผน                                5

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2        6

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์                                                          7

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ                  8

-4-

๑. การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 1๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

-5-

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | ปี ๒๕๖๓ |  | ปี ๒๕๖๔ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๑๘๒ | ๑๙๕,๑๗๔,๘๐๐ | ๑90 | ๑96,7๘๔,๗๐๐ | ๑๖๔ | ๑๘๘,๓๘๔,๗๐๐ | ๑๖๔ | ๑๘๘,๓๘๔,๗๐๐ |
| ๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๓๙ | ๖,๒๑๐,๐๐๐ | 41 | 10,215,๐๐๐ | ๓๖ | ๕,๘๓๐,๐๐๐ | ๓๖ | ๕,๘๓๐,๐๐๐ |
| ๓. ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งความสุข | ๙๖ | ๒๙,๓๔๙,๕๔๔ | 95 | ๒8,32๙,๕๔๔ | ๘๙ | ๒๗,๖๑๙,๕๔๔ | ๘๙ | ๒๗,๖๑๙,๕๔๔ |
| ๔. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๙ | ๓,๐๖๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๓,๐๖๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๓,๐๖๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๓,๐๖๐,๐๐๐ |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | ๕๓ | ๑๐,๗๕๒,๕๐๐ | ๕4 | ๑๐,885,๕๐๐ | ๕๒ | ๑๐,๖๗๒,๕๐๐ | ๕๒ | ๑๐,๖๗๒,๕๐๐ |
| รวม | ๓๘๙ | ๒๔๔,๕๔๖,๘๔๔ | ๓99 | ๒49,274,๗๔๔ | ๓๖๐ | ๒๓๕,๕๖๖,๗๔๔ | ๓๖๐ | ๒๓๕,๕๖๖,๗๔๔ |

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.๒๕๖2 การนำไปปฏิบัติเปรียบเทียบโครงการตามแผนฯ

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวน |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๑90 | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕ | ๑8.42 | - | - | ๑55 | ๘1.58 | - | 26 |
| ๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 41 | ๑๐๐.๐๐ | ๓ | ๗.32 | - | - | ๓8 | ๙๒.68 | - | 5 |
| ๓. ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งความสุข | ๙5 | ๑๐๐.๐๐ | ๒๖ | ๒๗.37 | - | - | 69 | ๗๒.63 | - | 6 |
| ๔. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๑ | ๕.๒๖ | - | - | ๑๘ | ๙๔.๗๔ | - | - |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | ๕4 | ๑๐๐.๐๐ | ๔ | ๗.41 | - | - | 50 | ๙๒.๕9 | - | 2 |
| รวม | 399 | 100.00 | 69 | 17.29 | - | - | 330 | 82.71 | - | 39 |

-6-

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖2(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 –๓๐กันยายน

๒๕๖2)  ตามผลสัมฤทธิ์

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๕,๒๐๐,๙๕๒.๒๗ | ๒๐.๐๐ | 7,653,600 | ๑๐๐.๐๐ | ๑๒,๘๕๔,๕๕๒.๒๗ | ๓๘.๑๙ |
| ๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐.๖๑ | - | - | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐.๔๗ |
| ๓. ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งความสุข | ๒๐,๔๓๙,๔๐๐ | ๗๘.๕๙ | - | - | ๒๐,๔๓๙,๔๐๐ | ๖๐.๗๒ |
| ๔. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑๙ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑๕ |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | ๑๕๘,๐๕๐ | ๐.๖๑ | - | - | ๑๕๘,๐๕๐ | ๐.๔๗ |
| รวม | ๒๖,๐๐๘,๔๐๒.๒๗ | ๑๐๐.๐๐ | 7,653,600 | ๑๐๐.๐๐ | ๓๓,๖๖๒,๐๐๒.๒๗ | ๑๐๐.๐๐ |

-7-

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖2 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖2) |  | งบประมาณที่นำมาปฏิบัติ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
|  | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๑๙6,78๔,7๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๕,๒๐๐,๙๕๒.๒๗ | ๒.๖4 | ๗,๖๕๓,๖๐๐ | ๓.89 | ๑๒,๘๕๔,๕๕๒.๒๗ | ๖.๕3 |
| ๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 10,๒๑5,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | 1.๕6 | - | - | ๑๖๐,๐๐๐ | 1.๕6 |
| ๓. ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งความสุข | ๒8,๓2๙,๕๔๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๐,๔๓๙,๔๐๐ | 72.15 | - | - | ๒๐,๔๓๙,๔๐๐ | 72.15 |
| ๔. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓,๐๖๐,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑.๖๓ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๑.๖๓ |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | ๑๐,885,๕๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๕๘,๐๕๐ | ๑.๔5 | - | - | ๑๕๘,๐๕๐ | ๑.๔5 |
| รวม | ๒๔9,274,7๔๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๖,๐๐๘,๔๐๒.๒๗ | ๑๐.๔3 | ๗,๖๕๓,๖๐๐ | ๓.07 | ๓๓,๖๖๒,๐๐๒.๒๗ | ๑๓.50 |

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป(บาท) |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

-8-

๑๐. แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

...................................................................................................................................................................................

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.	ชื่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒.	วัน/เดือน/ปีที่รายงาน         ๖ ธันวาคม  ๒๕๖2

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี ๒๕๖2

๓.	ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๑90 | ๓๕ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 41 | ๓ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งความสุข | ๙5 | ๒๖ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๙ | ๑ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | ๕4 | ๔ |
| รวม | ๓9๙ | ๖๙ |

ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ใช้ส่งสำรวจความพึงพอใจ จำนวน ๓๗๕ ชุด ได้รับกลับคืนมา จำนวน 281 ชุด คิดเป็นร้อยละ 74.93  ดังนี้

-9-

๑. ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจแยกตามเพศ ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๔ และที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๖

| เพศ | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | ๕๔.๒๔ |  |
| หญิง | ๔๕.๗๖ |  |
| รวม | ๑๐๐.๐๐ |  |

๒. ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจแยกตามช่วงอายุ

| ช่วงอายุ(ปี) | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี | ๒.๘๒ |  |
| ช่วงอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี | ๑๕.๘๒ |  |
| ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี | ๒๐.๓๔ |  |
| ช่วงอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี | ๒๖.๕๕ |  |
| ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี | ๒๕.๔๒ |  |
| ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี | ๙.๐๔ |  |

๓. ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจแยกตามระดับการศึกษา

| ระดับการศึกษา | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ระดับประถมศึกษา | ๓๐.๐๓ |  |
| ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | ๔๙.๑๕ |  |
| ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า | ๘.๔๗ |  |
| ระดับปริญญาตรี | ๓.๙๕ |  |
| ระดับสูงกว่าปริญญาตรี | ๑.๑๓ |  |
| การศึกษาระดับอื่นๆ | ๒.๒๖ |  |

๔. ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจแยกตามอาชีพ

| อาชีพ | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| อาชีพรับราชการ | ๑.๖๙ |  |
| อาชีพทำงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ | ๑.๑๓ |  |
| อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | ๑๐.๑๗ |  |
| อาชีพรับจ้าง | ๑๙.๗๗ |  |
| อาชีพนักเรียน นักศึกษา | ๓.๙๕ |  |
| อาชีพเกษตรกรรม | ๖๑.๐๒ |  |
| อาชีพอื่นๆ | ๒.๒๖ |  |

-10-

๕. ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจแยกตามการเข้าร่วมการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

| การเข้าร่วมการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เข้าร่วมการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) | ๘๕.๓๑ |  |
| ไม่ได้เข้าร่วมการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) | ๑๔.๖๙ |  |

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | ความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๙.๙๔ | ๔๐.๑๑ | ๑๘.๖๔ | ๗.๓๔ | ๓.๙๕ |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๕.๔๒ | ๓๘.๙๘ | ๒๒.๐๓ | ๙.๖๐ | ๓.๙๕ |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๑๙.๒๑ | ๔๔.๐๗ | ๒๓.๗๓ | ๙.๐๔ | ๓.๙๕ |
| ๔) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๓.๑๖ | ๓๖.๗๒ | ๒๗.๑๒ | ๘.๔๗ | ๔.๕๒ |
| ๕) ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | ๑๘.๐๘ | 44.๐๗ | ๒2.๖๐ | ๑๑.๓๐ | ๓.๙๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑๖.๙๕ | 4๒.๙๔ | ๒๘.๒๕ | ๗.๙๑ | ๓.๙๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๑๘.๖๔ | ๔๐.๑๑ | ๒๗.๖๘ | ๙.๖๐ | ๓.๙๕ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองทันความต้องการของประชาชน | ๑๙.๒๑ | ๓๘.๙๘ | ๒๕.๙๙ | ๙.๐๔ | ๖.๗๘ |
| ๙) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๒.๖๐ | 4๐.๖๘ | ๒๔.๘๖ | ๗.๓๔ | ๔.๕๒ |
| ภาพรวม | ๒๑.๔๗ | 4๐.๗๔ | ๒๔.๕๔ | ๘.๘๕ | ๔.๓๙ |

๕.	ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ๒๑.๔๗ | ๔๗.๔๖ | ๑๙.๒๑ | ๖.๗๘ | ๕.๐๘ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๒๐.๓๔ | ๔๒.๓๗ | ๒๖.๕๕ | ๕.๐๘ | ๕.๖๕ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งความสุข | ๑๕.๒๕ | ๔๕.๐๒ | ๒๕.๙๙ | ๙.๐๔ | ๔.๕๒ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๖.๙๕ | ๔๑.๘๑ | ๒๓.๑๖ | ๑๓.๕๖ | ๔.๕๒ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน | ๒๔.๒๙ | ๔๑.๘๑ | ๒๑.๔๗ | ๙.๐๔ | ๓.๓๙ |
| ภาพรวม | ๑๙.๖๖ | ๔๓.๙๖ | ๒3.๒๗ | ๘.๗๐ | ๔.๖๓ |

-11-

ส่วนที่ ๔ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 26.41 | 47.๖๗ | 25.92 | - | - |
| ๒. ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21.64 | 44.89 | ๓๓.47 | - | - |
| รวม | 24.03 | 4๖.28 | 29.69 | - | - |

| ประเด็น | ทราบ | ไม่ทราบ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 92.97 | 7.03 |
| ๒. ท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ก่อนปีงบประมาณ | 89.๖4 | 10.๓6 |
| รวม | 91.31 | 8.69 |

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

หมวดความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์

๑.ควรให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมของ อบต. ให้มากกว่านี้

๒. การดำเนินโครงการควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้

๓. การดำเนินโครงการควรให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๔. โครงการต่างๆของ อบต. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๕. อยากให้จัดสรรงบประมาณตามโครงการที่เสนอและอยากให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่เคยได้ เพราะงบประมาณที่มาในแต่ละปีไม่พอกับความต้องการของประชาชน

6.ไม่ได้นำแผนไปทำตามแผน

๗. ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์จริง

8.งานไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน

9.อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กับการบริหารให้มากกว่านี้

๑๐. ทำแผนทุกปีแต่ไม่ได้โครงการตามแผน

-12-

หมวดสังคม

๑. ควรจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

๒. อยากให้มีงบประมาณซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

3. อยากให้ อบต. มีงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุ

4. อยากให้มีงบมาลงชุมชนเยอะๆ

5. ควรพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

6. อยากให้ส่งเสริมการเกษตร

หมวดโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การพัฒนาถนนเข้าแปลงการเกษตรมีน้อยมาก

๒. งบประมาณน้อย ความต้องการของชาวบ้านมีมาก โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ด้านการท่องเที่ยวชาวบ้านได้ผลประโยชน์น้อยมาก ประโยชน์จะไปตกอยู่กับนายทุนหมด

หมวดโครงสิ่งแวดล้อม

1. อยากให้แก้ไขปัญหาขยะ

ที่ประชุม		ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4	ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  เพื่อดำเนินโครงการการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปี  2563  จำนวน  25  โครงการ ดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

- โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร

- โครงการปรับปรุงหลังคาหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  11  ตำบลเขาค้อ

อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3 เมตร

- โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร  สูง  3  เมตร

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1  ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร

-13-

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายหลังโรงพยาบาลเขาค้อ)

หมู่ที่ 1  ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4 เมตร

ยาว 150

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 162 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร (ข้างบ้านนายฉัตรธิชัย) หมู่ที่ 5

ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3  เมตร  ยาว

180 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400  ตารางเมตร

6. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลงหินคลุกเข้าแปลงเกษตร (สายหลังบ้าน) หมู่ที่ 6

ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้

- ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาวรวม  580 เมตร  จำนวน  2  จุด  ดังนี้

จุดที่ 1. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร

(2) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  200  เมตร  จำนวน  1  จุด

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร (จากไร่อาจารย์กฤษฎิ์หิรัญถึงทางขึ้น

เขาค้อลอจ์ด  หมู่ที่ 8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  450 ตารางเมตร

8. โครงการขยายท่อเหลี่ยม คสล. 3 ช่องทางน้ำไหน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ขยายความยาวท่อเหลี่ยม ขนาดช่อง กว้าง x ลึก

1.50 x 1.20 เมตร จำนวน 3 ช่อง ขยายความยาวออกข้างละ 2  เมตร

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายเขต 3) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ

อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร

-14-

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 14 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังหมู่บ้านเล่าเน้ง อ่าง 18 ล้าน)  ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600

ตารางเมตร

12. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์  ขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC ชั้น 8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

2 นิ้ว ระยะทาง  2,400  เมตร

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดาะพง อำเภอ

เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาวรวม 200 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร แยกเป็น 3 ซอย

ดังนี้

ซอยที่ 1	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

300 ตารางเมตร

ซอยที่ 2	กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

150 ตารางเมตร

ซอยที่ 3	กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

150 ตารางเมตร

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร (แปลง 17 ไร่) หมู่ที่ 3 ตำบล

สะเดาะพง  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดาะพง อำเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร แยกเป็น 2 ซอย

ดังนี้

ซอยที่ 1  กว้าง  4 เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

280 ตารางเมตร

ซอนที่ 2  กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

200 ตารางเมตร

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดาะพง อำเภอ

เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  แยกเป็น 2 จุด

ดังนี้

-15-

จุดที่ 1  กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

300 ตารางเมตร

จุดที่ 2  กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

300 ตารางเมตร

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 2  ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร  แยกเป็น 3  จุด  ดังนี้

จุดที่ 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

240 ตารางเมตร

จุดที่ 2  กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

200  ตารางเมตร

จุดที่ 3  กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

240 ตารางเมตร

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร  แยกเป็น 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 24  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

96 ตารางเมตร

จุดที่ 2  กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

524 ตารางเมตร

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบอ่างชื่นจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

21  โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ 9  บ้านเล่าลือ

ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณงาน

- อาคารเรียน ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว  19 เมตร พื้นที่ใช้สอย

228  ตารางเมตร

- รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 1.50 เมตร ยาว 22 เมตร

มติที่ประชุม		เห็นชอบ  32

ไม่เห็นชอบ  -

งดออกเสียง  1

-16-

  - พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับที่ 1)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22/1  เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผน

พัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

-17-

โครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ๒๕๖๑ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |
| ๑ | เดิม ขยายเขตไฟฟ้าเข้าแปลงการเกษตร ซอยภูเพชรลดารีสอร์ต หมู่ที่ 13 ตำบลเขาค้อ เปลี่ยนแปลง ขยายเขตไฟฟ้าเข้าแปลงการเกษตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ซอยภูเพชรลดารีสอร์ท ช่วงที่ 2 จากไร่นางทองยศ อินต๊ะลอ ถึงไร่นายบุญมาสอดตา หมู่ที่ 13 ตำบลเขาค้อ | เดิม ระยะทาง 3๐๐ เมตร เปลี่ยนแปลง ระยะทาง 1๐๐ เมตร ระยะทาง 3๐๐ เมตร | เดิม 3๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง - - | เดิม 3๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง - - | เดิม 3๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง 100,000 300,000 | เดิม 3๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง 100,000 300,000 | เดิม 3๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง 100,000 300,000 |  |
| ๒ | เดิม ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลเขาค้อ เปลี่ยนแปลง ขยายเขตไฟฟ้าระบบ 3 เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลเขาค้อ | เดิม ระยะทาง 20๐ เมตร เปลี่ยนแปลง ขยายเขตไฟฟ้าระบบ 3 เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ระยะทาง 3๐ เมตร | เดิม - เปลี่ยนแปลง - | เดิม 500,000 เปลี่ยนแปลง - | เดิม - เปลี่ยนแปลง 270,000 | เดิม - เปลี่ยนแปลง - | เดิม - เปลี่ยนแปลง - |  |

-18-

บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

| ลำดับ | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | 2564 | ๒๕๖5 |  |
| ๑ | ตู้เก็บเอกสารสำหรับผู้บริหาร | จำนวน ๑ หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 120x180x75 เซนติเมตร | - | - | ๓5,๐๐๐ | - | - | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | - | - | ๓5,๐๐๐ | - | - |  |

มติที่ประชุม		เห็นชอบ  32

ไม่เห็นชอบ  -

งดออกเสียง  1

-19-

  - พิจารณาโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ			เชิญผู้บริหารนำเสนอครับ

นายก อบต.เขาค้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสารสำหรับผู้บริหาร  ไว้

เห็นควรโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  งบลงทุน

(540000)  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

- ตู้เก็บเอกสารสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตู้	จำนวน  27,000  บาท

รวมโอนเพิ่ม  27,000   บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   งบดำเนินงาน

(530000)

หมวดค่าใช้สอย (532000)

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน  27,000    บาท

รวมโอนลด   27,000  บาท

มติที่ประชุม			เห็นชอบ  32

ไม่เห็นชอบ  -

งดออกเสียง  1

ระเบียบวาระที่ 5	ญัตติอื่น

นายก อบต.เขาค้อ	มีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ 2 เรื่อง

- จะมีการจัดกิจกรรมปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สถานที่ เขาค้อลอร์ด

- ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 อบต.เขาค้อจะมีกิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเชิญทุกท่าน

เข้าร่วมงาน

-20-

ประธานสภาฯ			ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา  12.15 น.

(ลงชื่อ)	ศักดิ์สิทธิ์  เสงี่ยมสมานันท์   ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายศักดิ์สิทธิ์   เสงี่ยมสมานันท์)

เลขานุการสภา อบต. เขาค้อ

(ลงชื่อ)	สำรวย  บัวใหญ่		ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสำรวย   บัวใหญ่)

ประธานสภา อบต. เขาค้อ

(ลงชื่อ)	    สันทัศน์  รูปล่ำ	ประธานตรวจ ฯ

(นายสันทัศน์	   รูปล่ำ)

(ลงชื่อ)	    ทองยุ้น  กุลดา	กรรมการ ฯ

(นายทองยุ้น   กุลดา)

ลงชื่อ	  รุ่งโรจน์  สีทองสุก	กรรมการ ฯ

(นางรุ่งโรจน์   สีทองสุก)